## Slide 1: Knavebard
Brave Knaves:
Marcel Schwab, Sven Schickentanz, Jörg Groß, Andreas Gaul

## Slide 2: Gliederung
Schilderung (Kurzbeschreibung)
Gewerbebereiche (Aufgabenverteilung)
Zeitplan
Gemälde (Skizzen)
Grenzsteine (Meilensteine)
Größte Risiken

## Slide 3: 1. Schilderung
Eine stürmische Nacht, die Straßen sind leer, die Taverne voll. Um die Meute bei Laune zu halten ist es in diesem Rhythmusspiel deine Aufgabe, für Stimmung zu Sorgen. Treffe die Noten, erquicke die Seelen der Meute mit wundervollen mittelalterlichen Klängen und erblicke auf deiner Reise viele verschiedene Tavernen und Personen.

## Slide 4: 2. Gewerbebereiche
Jörg: Kameraführung und Hauptmenü
Sven: UI, Steuerung und Partikeleffekte
Andreas: Generierung von Layout und Umgebung
Marcel: Kollision und Beleuchtung

## Slide 5: 3. Zeitplan
Kalenderwoche: | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Sven | Planung | UI | Steuerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Charaktererstellung
Jörg | Planung | Kamera | Kamerasteuerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Regisseur
Andreas | Planung | Testlayout | Layoutverfeinerung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Möbelmodelierung
Marcel | Planung | Kollision | Urlaub | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Kollision
 |  |  |  |  |  |  | Meilenstein 1
Kalenderwoche: | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Sven | Partikel | Texturierung und Deko | Deko | Erweiterung Animation, zusätzliche Objekte | Urlaub | Bugfixing | Abgabe
Jörg | Regisseur automation | Hauptmenü | Beatmap (spätestens) | Zuschauer Interaktion | evtl. Tomatenwurf etc. | Bugfixing | Abgabe
Andreas | Möbelmodelierung | Texturierung und Deko | Deko | Zufällige Travernengenerierung | Zufällige Travernengenerierung | Bugfixing | Abgabe
Marcel | Beleuchtung | automatisierte Beleuchtung | Deko | interakives Licht | Bugfixing | Bugfixing | Abgabe
 |  |  | Meilenstein 2 |  |  | Meilenstein 3 | 

## Slide 6: 4. Gemälde

## Slide 7: 4. Gemälde

## Slide 8: 5. Grenzsteine
Grundlegender Prototyp (Erste halbwegs funktionale Version)
Funktionen vollständig implementiert (1 Umgebung, 1 Lied, keine Auswahl)
Bugfixing und Erweiterungen

## Slide 9: 6. Größte Risiken
Performance Probleme
Nicht fertig werden